ДОГОВОР  ПОДРЯДА № 100

г. Москва 					  			                               12.09.2012 г.

ООО «ОТОПЛЕНИЕ.РУ», в лице Генерального директора Красиковой Э.М., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и Пшеничная Елена Васильевна именуемый в дальнейшем Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на объекте Заказчика, расположенном по адресу: МО Одинцовский район поселок Горки 2 Знаменское поле дом 218 работы:

1.1.1. Комплектацию оборудованием и материалами, указанными в Приложении №1  и Работы, указанные в Приложении №2 к данному договору.

1.2. Заказчик обязуется оплатить и принять выполненные работы (комплектация и монтаж) согласно настоящему договору (см.Приложение №1, Приложение №2 к настоящему договору).

2.Стоимость договора.

2.1. Стоимость оборудования/материалов определена в Приложении №1 и составляет:176406,00 рублей/копеек (Сто семьдесят шесть тысяч четыреста шесть рублей 00 копеек), в т.ч.НДС-18%. Стоимость монтажных работ определена в Приложении №2 и составляет

124330,00 рублей/копеек (Сто двадцать четыре тысячи триста тридцать рублей 00 копеек), в т.ч.НДС-18%. Стоимость работ корректируется по факту в зависимости от выполненного объема работ.

2.2. В случае просьбы Заказчика выполнить дополнительные работы/комплектацию оборудованием, не указанные в данном договоре, Подрядчик предоставляет соответствующие смету и дополнение к договору, и после их подписания Сторонами Заказчик производит полную предоплату дополнительных материалов и работ.

3.Сроки и порядок проведения работ.

3.1. Срок выполнения работ по данному договору:

3.1.1. Срок комплектации оборудованием/материалами (см.Приложение №1 ) в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня полной предоплаты со стороны Заказчика согласно Счета Подрядчика к настоящему договору, но не позднее 20 сентября 2012г.

3.1.2. Срок завершения монтажных работ и сдача их по Акту сдачи-приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней после комплектации и доставки оборудования Подрядчиком на объект монтажа и полной строительной готовности монтажного участка, согласно предоставленным Заказчиком проектной документации, технического задания, строительным нормам и правилам проведения монтажных работ, но не позднее 24 сентября 2012г.

3.2. В случае задержки работ не по вине Подрядчика (отсутствие необходимых размеров, отметок уровня чистого пола, чертежей устанавливаемой сантехники, электроэнергии, фронта работ, возникновение изменений и дополнений к договору, а также погодные условия, нарушающие технологию производства работ) срок выполнения работ по договору увеличивается на количество дней простоя, при оформлении соответствующего акта.

4.Обязанности сторон.

4.1 Обязанности  Подрядчика.

4.1.1. На этапе подписания договора предоставить по требованию Заказчика информацию по монтажу оборудования и системы в целом.

4.1.2. Скомплектовать, и доставить к месту монтажа необходимое  монтажное оборудование в соответствии со спецификацией выполняемых работ (см. Приложение №1)

4.1.3. Выполнить монтажные работы, указанные в Приложении №2 в сроки, указанные в п.3. и сдать выполненные работы по Акту приемки – сдачи работ.

4.1.4. Беспрепятственно допускать Заказчика или его представителей для осуществления текущего контроля за качеством строительно-монтажных работ и устранять недостатки, отмеченные в предписании Заказчика (в письменной форме);

4.1.5. По окончанию работ предоставить гарантию на оборудование и на установку оборудование;

4.1.6. Рассмотреть письменные  претензии Заказчика в акте сдачи-приемки работ и устранить все обоснованные замечания;

4.1.7. Рассмотреть в 3-х дневный срок  дополнения и изменения к договору, предложенные Заказчиком в процессе выполнения работ по договору, отраженные в акте сдачи-приемки и подготовить по ним дополнительное соглашение.

4.1.8. Если Заказчик не выполняет требования пунктов с № 4.2.1. по № 4.2.9 настоящего договора, Подрядчик не обязан нести гарантийную ответственность по произведенным работам.

4.2 Обязанности Заказчика.

4.2.1. Предоставить Подрядчику строительно-готовое помещение/ строительно-готовый монтажный участок для производства монтажных работ на объекте и обеспечить выполнение перечня требований и работ, подлежащих выполнению Заказчиком, указанные в Приложении №3

4.2.2. Предоставить Подрядчику всю информацию о подземных и скрытых коммуникациях в зоне выполнения работ.

4.2.3. Предоставить подрядчику проектную документацию, тех.задание, паспорта, инструкции, разрешения на применение устанавливаемого оборудования.

4.2.4. Обеспечить подъезд к  месту проведения работ  и строительную готовность участка для проведения монтажных работ.

4.2.5. Присутствовать при проведении гидравлических испытаний и подписать Акт гидравлических испытаний, после того, как система сутки простоит под испытательным давлением.

4.2.6. После окончания работ в 3-х дневный  срок принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ.

4.2.7. В Акте сдачи-приемки работ отразить все  замечания и претензии к выполненным работам, а также изменения и дополнения к договору.

4.2.8. В случае несоответствия исходных данных, указанных в Приложении №1 с фактическими, финансовую сторону вопроса по разрешению сложившейся ситуации берет на себя Заказчик.

4.2.9. Принять лично или через официального представителя оборудование и материалы по товарной накладной Подрядчика, обеспечить подъезд к объекту монтажа и обеспечить разгрузку оборудования и материалов своими силами.

4.2.10. Если Заказчик не может принять выполненные работы, а также подписать необходимые документы, то он оформляет нотариально заверенную доверенность на лицо, выступающее его представителем.

5. Порядок и этапы оплаты.

5.1. Стоимость договора определена в Приложении №1, Приложении №2. Оплата производится в рублях РФ на расчетный счет Подрядчика , или поступлением от Заказчика наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

5.2. При  выполнении данного договора принимается следующая система платежей:

5.2.1. Заказчик вносит предоплату в размере 100% стоимости оборудования/материалов и  50% стоимости монтажных работ  (см. Приложение №1, Приложение №2) единовременно, согласно счету Подрядчика.

5.3. Этапы выполнения монтажных работ на объекте Заказчика, порядок оплаты и готовность их к сдаче по акту сдачи-приемки:

5.3.1. Перед началом монтажных работ Заказчик вносит предоплату в размере 50% от стоимости работ на данном этапе, 40% выплачивается после завершения монтажных работ и установки системы под испытательное давление с подписанием акта гидравлических испытаний, и система ставиться под рабочее давление согласно паспортам установленного оборудования. Акт гидравлических испытаний является основанием для подачи тепла в систему и проведения пуско-наладочных работ. После чего подписывается акт сдачи-приемки работ в 2-ух экземплярах и производиться окончательный расчет за этап, с выплатой 10%. Данный акт является основанием получения гарантийных обязательств от компании ООО «ОТОПЛЕНИЕ.РУ» и подтверждением того, что система готова к эксплуатации.

5.3.2. После подписания Акта о проведении гидравлических испытаний, Заказчик в 3-х дневный срок производит полный расчет за выполненные монтажные работы в соответствии с Приложением №2. В случае неоплаты, Заказчик обязан в письменной форме в 3-х дневный срок после подписания Акта о проведении гидравлических испытаний высказать свои претензии Подрядчику (допускается передача письма по факсимильной связи, с последующей передачей оригинала). Пуско-наладочные работы проводятся Подрядчиком только после полной оплаты монтажных работ. Окончательный расчет по договору производится в течение 3-х дней после выполнения Подрядчиком пуско-наладочных работ и сдачи работ Заказчику по Акту сдачи-приемки работ.

5.3.3. Если по какой-либо причине, не зависящей от Подрядчика (отсутствие строительной готовности, эл. энергии и т.п.) Подрядчик не может продолжать монтажные работы, в течение 3-х дней – работы останавливаются, подписывается 2-х сторонний акт с указанием причин и в 3-х дневный срок производится оплата выполненных объемов, дальнейшее выполнение работ производится по дополнительному соглашению с указанием сроков и уточнением объемов.

5.4. Возможна корректировка стоимости работ по фактическому количеству выполненного объема монтажных работ, согласно расценок.

5.5. Форма оплаты определяется по взаимному согласованию.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае задержки в выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% в день от стоимости невыполненных работ, но не более 10%.

6.2. В случае задержки оплаты со стороны Заказчика более чем на три дня с момента выставления акта, он оплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% в день от суммы доплаты, но не более 10% от этой суммы.

6.3. Оплата пени не освобождает Стороны от обязательств по настоящему договору.

7.Расторжение договора.

7.1. Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласованию сторон.

7.2. При задержке оплаты счетов свыше 3-х дней Подрядчик вправе приостановить работы, либо расторгнуть договор.

7.3. В случае расторжения договора между Сторонами осуществляется расчет за фактически выполненные работы с учетом произведенных платежей.

8. Несчастные случаи.

8.1. Заказчик не несет ответственности за последствия несчастных случаев и других происшествий, имеющих место при выполнении Подрядчиком его обязательств.

9. Форс-Мажор.

9.1. В случае землетрясений, наводнений, ураганов в месте  строительства, а также  военного положения, гражданской войны или прочих непредвиденных обстоятельств, выполнение обязательств сторонами откладывается на время чрезвычайных обязательств.

10. Рассмотрение споров.

10.1. Все возникающие споры разрешаются путем переговоров, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Полнота договора.

11.1. К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся  его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение №3, Счет на оплату.

Договор заменяет все договоренности, имевшиеся ранее между сторонами. Изменение договора может быть осуществлено только в письменном виде с обязательным подписанием обеими сторонами.

12. Гарантии.

12.1. Гарантийный срок на выполненные  Подрядчиком работы – 12 месяцев со дня сдачи работ по акту при условии правильной  эксплуатации. Гарантийный срок на оборудование/материалы предоставляется согласно гарантийным срокам завода-изготовителя.

Подрядчик не производит исправление дефектов при неправильной эксплуатации со стороны Заказчика.

13. Адреса сторон.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «ОТОПЛЕНИЕ.РУ» ИНН 7718710850 КПП 771801001 ОГРН 1087746794354 Юр. адрес: 107241, г. Москва, ул. Байкальская, д. 9, стр. 1 Факт.адрес: 123308, г.Москва ул.Мневники, д.3 к.1 Расчетный счет: 40702810153010001043 в Московский филиал «На Вернадского» ЗАО КБ «КЕДР» г.Москва БИК 044552745 к/с 30101810300000000745 Генеральный директор _________________ Э.М. Красикова | Пшеничная Елена Васильевна Паспортные данные- серия 46 07 №156417 выдан УВД Одинцовского района Московской области Адрес проживания- МО поселок Горки 2 улица Знаменское поле Дом 218 _________________(Пшеничная Е.В.) |